HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Nguyễn Thạch Thảo – Lớp 65.TTQL_1 – Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Tên đề tài chính thức: “Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà tích hợp AI hỗ trợ lập lịch và điều phối nhân sự y tế”

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết cách triển khai đề tài đã được thống nhất, từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin quản lý, chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình AI, xây dựng thuật toán lập lịch và điều phối, tích hợp mô-đun AI vào hệ thống, đến thực nghiệm, đánh giá và viết báo cáo. Thành phần AI là nội dung bắt buộc của đồ án và phải tạo ra giá trị định lượng cho bài toán lập lịch/điều phối, không chỉ dừng ở việc gắn nhãn “AI” cho một chức năng CRUD.

1. Mục tiêu và câu hỏi cần giải quyết

| Nhóm mục tiêu | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Mục tiêu nghiệp vụ | Mô hình hóa quy trình tiếp nhận yêu cầu chăm sóc tại nhà, lập lịch, phân công nhân sự, theo dõi thực hiện, cập nhật trạng thái và tổng hợp báo cáo quản trị. |
| Mục tiêu hệ thống | Xây dựng ứng dụng web có phân quyền, CSDL quan hệ, API, giao diện quản trị, dashboard và nhật ký thao tác. |
| Mục tiêu AI | Xây dựng mô-đun AI theo kiến trúc lai gồm: (i) mô hình học máy dự báo thời lượng dịch vụ; (ii) lọc nhân sự theo ràng buộc cứng và xếp hạng theo nhiều tiêu chí; (iii) tối ưu lịch/điều phối bằng OR-Tools dựa trên thời lượng dự báo, kỹ năng, thời gian sẵn sàng, vị trí, tải công việc và khung giờ dịch vụ. |
| Mục tiêu đánh giá | Đánh giá riêng mô hình học máy và đánh giá tác động end-to-end của AI lên lịch: độ chính xác dự báo, tỷ lệ yêu cầu được xếp, thời gian di chuyển, overtime, cân bằng tải, thời gian lập lịch và mức độ phù hợp kỹ năng. |
| Mục tiêu giải thích | Mỗi đề xuất phải giải thích được các yếu tố chính: kỹ năng đáp ứng, availability, thời lượng dịch vụ AI dự báo, thời gian/khoảng cách di chuyển, tải hiện tại, điểm từng tiêu chí và nguyên nhân hệ thống không chọn các ứng viên bị loại. |
| Mục tiêu tích hợp AI | Mô hình AI phải được đóng gói và gọi từ backend qua service/API; hệ thống lưu model version, đầu vào, dự báo, phương án lịch và kết quả cuối để có thể kiểm tra, tái lập và so sánh thực nghiệm. |

2. Phạm vi nghiệp vụ và định hướng AI bắt buộc

Đối tượng sử dụng chính: quản trị viên, điều phối viên/quản lý, nhân viên chăm sóc/y tế, khách hàng/người chăm sóc đại diện. Có thể bổ sung kế toán hoặc quản lý cấp cao nếu còn thời gian.

Không xây dựng chức năng chẩn đoán bệnh, kê đơn hoặc tự động đưa ra quyết định lâm sàng. Hệ thống chỉ quản lý dịch vụ và hỗ trợ lập lịch/điều phối; mức độ ưu tiên dịch vụ phải do nghiệp vụ hoặc người quản lý khai báo.

Dữ liệu dùng cho đồ án nên là dữ liệu giả lập/synthetic hoặc đã ẩn danh. Không đưa thông tin sức khỏe định danh của người thật lên kho mã nguồn hoặc dịch vụ công cộng.

Phạm vi địa lý demo nên giới hạn trong một thành phố/khu vực (ví dụ Nha Trang) để việc tính khoảng cách và trực quan hóa lịch trình có ý nghĩa.

Tối thiểu 3 nhóm dịch vụ để thể hiện yêu cầu kỹ năng khác nhau, ví dụ: chăm sóc cơ bản, theo dõi chỉ số/sức khỏe theo chỉ định, vật lý trị liệu/chăm sóc phục hồi. Tên dịch vụ nên mô tả ở mức nghiệp vụ, không đưa ra chỉ định y khoa.

Phạm vi AI tối thiểu: phải xây dựng và đánh giá ít nhất một mô hình học máy có huấn luyện. Khuyến nghị chọn bài toán dự báo thời lượng dịch vụ (service duration prediction) vì kết quả dự báo được sử dụng trực tiếp trong kiểm tra xung đột và tối ưu lịch. Dự báo nhu cầu theo ngày/khung giờ là phần mở rộng nếu tiến độ cho phép.

Kiến trúc AI khuyến nghị theo chuỗi: dữ liệu lịch sử/synthetic → tiền xử lý và tạo đặc trưng → mô hình ML dự báo thời lượng → lọc hard constraints → xếp hạng ứng viên → OR-Tools tạo lịch toàn cục → giải thích đề xuất → điều phối viên duyệt/chỉnh sửa.

3. Phân tích nghiệp vụ và use case

| Tác nhân | Use case chính |
| --- | --- |
| Quản trị viên | Quản lý tài khoản, vai trò/quyền; danh mục kỹ năng, dịch vụ, khu vực; cấu hình trọng số DSS; xem audit log. |
| Điều phối viên | Tiếp nhận yêu cầu; xác nhận thời gian; xem nhân sự đủ điều kiện; chạy chức năng đề xuất; điều chỉnh và chốt phân công; xử lý hủy/đổi lịch; xem bản đồ/lộ trình và cảnh báo xung đột. |
| Nhân viên | Xem lịch cá nhân; cập nhật thời gian sẵn sàng; chấp nhận/xác nhận công việc (nếu triển khai); cập nhật trạng thái đến nơi/bắt đầu/kết thúc; ghi chú nghiệp vụ không nhạy cảm. |
| Khách hàng | Tạo yêu cầu dịch vụ; chọn khung giờ mong muốn; xem lịch đã xác nhận; yêu cầu thay đổi/hủy; đánh giá dịch vụ. |
| Quản lý | Xem dashboard về số yêu cầu, tỷ lệ hoàn thành, thời gian di chuyển, tải nhân viên, tỷ lệ xung đột, mức sử dụng nhân lực và chất lượng dịch vụ. |

Quy trình chuẩn nên được mô hình hóa bằng BPMN hoặc activity diagram: (1) tạo yêu cầu → (2) kiểm tra dữ liệu → (3) xác định nhân sự đủ điều kiện → (4) sinh phương án đề xuất → (5) điều phối viên duyệt/chỉnh sửa → (6) nhân viên thực hiện → (7) hoàn tất/ghi nhận → (8) báo cáo. Cần mô hình thêm các ngoại lệ: đổi giờ, nhân viên nghỉ đột xuất, khách hàng hủy, không tìm được nhân sự thỏa ràng buộc.

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Khuyến nghị dùng PostgreSQL. Sinh viên cần thiết kế ERD trước, chuẩn hóa tối thiểu đến 3NF đối với dữ liệu nghiệp vụ chính, xác định khóa chính/khóa ngoại, unique constraint, check constraint và index. Các trường latitude/longitude có thể dùng kiểu numeric; nếu cần truy vấn địa lý nâng cao có thể bổ sung PostGIS ở giai đoạn nâng cao.

| Bảng | Trường chính gợi ý | Quan hệ/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| users | user_id, username/email, password_hash, role_id, status, created_at | Tách tài khoản khỏi hồ sơ nhân viên/khách hàng; không lưu mật khẩu thuần. |
| roles / permissions | role_id, role_name; permission_id; role_permission | RBAC để phân quyền API và giao diện. |
| customers | customer_id, full_name, phone, date_of_birth, address, lat, lon, emergency_contact | Dùng dữ liệu synthetic; chỉ lưu thông tin cần thiết cho nghiệp vụ. |
| employees | employee_id, user_id, full_name, employee_type, phone, base_lat, base_lon, max_daily_minutes, status | Nhân viên chăm sóc/y tế; có giới hạn thời gian/ngày. |
| skills | skill_id, skill_name, description | Danh mục kỹ năng. |
| employee_skills | employee_id, skill_id, level, valid_from, valid_to | N:N giữa employee và skill; valid_to dùng cho chứng chỉ hết hạn nếu cần. |
| services | service_id, service_name, default_duration, base_price, active | Danh mục loại dịch vụ. |
| service_required_skills | service_id, skill_id, min_level, mandatory | Kỹ năng bắt buộc/ưu tiên cho từng dịch vụ. |
| service_requests | request_id, customer_id, service_id, preferred_start, preferred_end, duration, priority, address, lat, lon, status | Yêu cầu chăm sóc; priority do nghiệp vụ/người điều phối nhập, không tự suy diễn chẩn đoán. |
| employee_availability | availability_id, employee_id, date, start_time, end_time, availability_type | Ca làm/rảnh/nghỉ. |
| assignments | assignment_id, request_id, employee_id, scheduled_start, scheduled_end, assignment_status, recommendation_score, explanation | Phân công đã đề xuất/chốt. |
| schedule_versions | version_id, schedule_date, created_by, algorithm, parameters_json, created_at | Lưu phiên bản lịch để so sánh và tái lập thực nghiệm. |
| routes / travel_matrix | from_id, to_id, distance_km, travel_minutes, source, calculated_at | Cache khoảng cách/thời gian để không gọi API lặp lại. |
| work_logs | work_log_id, assignment_id, actual_start, actual_end, travel_minutes, notes | Dùng đánh giá chênh lệch kế hoạch/thực tế. |
| leave_requests | leave_id, employee_id, from_time, to_time, status, reason | Quản lý nghỉ/không sẵn sàng. |
| ratings | rating_id, assignment_id, score, comment, created_at | Đánh giá dịch vụ; không dùng để suy luận y khoa. |
| notifications | notification_id, user_id, type, message, read_at | Cảnh báo lịch, đổi lịch, xung đột. |
| audit_logs | audit_id, user_id, action, entity_type, entity_id, timestamp, metadata_json | Theo dõi thao tác quan trọng và hỗ trợ kiểm thử/audit. |
| ai_model_versions | model_id, task, algorithm, version, feature_schema_json, metrics_json, artifact_path, trained_at, active | Quản lý phiên bản mô hình AI để biết lịch/đề xuất được tạo bởi mô hình nào. |
| ai_predictions | prediction_id, request_id, model_id, predicted_duration, prediction_meta_json, created_at | Lưu kết quả dự báo thời lượng và metadata cần thiết để kiểm tra/tái lập. |
| recommendation_logs | recommendation_id, request_id, employee_id, rank, score, score_breakdown_json, rejected_reason, created_at | Lưu top-k, điểm từng tiêu chí và lý do loại ứng viên; phục vụ explainability và thực nghiệm. |

5. Dữ liệu mẫu và nguồn tham khảo

Đồ án không cần phụ thuộc vào một bộ dữ liệu bệnh án thực. Tốt nhất xây dựng bộ dữ liệu demo gồm 100–500 khách hàng synthetic, 20–60 nhân viên, 5–10 loại dịch vụ, 5–20 kỹ năng, 500–2.000 yêu cầu dịch vụ và nhiều lịch làm việc trong 30–90 ngày. Có thể kết hợp dữ liệu bệnh nhân synthetic với benchmark lập lịch/home healthcare.

Synthea: Trình sinh bệnh nhân synthetic mã nguồn mở, xuất được FHIR/CSV; phù hợp tạo hồ sơ giả lập mà không dùng dữ liệu người thật. https://github.com/synthetichealth/synthea

Synthea Sample Data: Kho dữ liệu mẫu đã sinh sẵn để tham khảo cấu trúc dữ liệu synthetic. https://github.com/synthetichealth/synthea-sample-data

HHCRSP curated dataset 2021: Benchmark cho bài toán Home Health Care Routing and Scheduling, có nhiều loại dịch vụ, nhiều lượt thăm và ràng buộc giữa các tuyến. https://github.com/afkummer/hhcrsp-dataset-2021

HHCRSP – University of Udine: Kho dữ liệu và toolbox cho bài toán home healthcare routing and scheduling; dữ liệu JSON chứa bệnh nhân, tọa độ, time window và yêu cầu caregiver. https://github.com/iolab-uniud/hhcrsp

Google OR-Tools – Employee Scheduling: Ví dụ chính thức về lập lịch nhân viên/nurse scheduling bằng CP-SAT. https://developers.google.com/optimization/scheduling/employee_scheduling

Google OR-Tools – VRPTW: Ví dụ chính thức cho vehicle routing with time windows, hữu ích khi kết hợp lịch thăm tại nhà và thời gian di chuyển. https://developers.google.com/optimization/routing/vrptw

Nominatim API: Geocoding dựa trên OpenStreetMap; chỉ nên dùng cho demo với lượng gọi nhỏ và cần cache kết quả. https://nominatim.org/release-docs/latest/api/Overview/

Nominatim Usage Policy: Bắt buộc đọc nếu dùng máy chủ Nominatim công cộng; có giới hạn tải và yêu cầu attribution/cache. https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/

Cách tổ chức dữ liệu thực nghiệm: tạo một script Python seed_database.py để sinh nhất quán dữ liệu theo random seed. Lưu seed, số lượng nhân viên, số lượng yêu cầu, tỷ lệ yêu cầu theo kỹ năng, time-window tightness và tọa độ để có thể chạy lại cùng một kịch bản.

6. Kiến trúc hệ thống và công cụ gợi ý

| Thành phần | Công cụ gợi ý | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Ant Design hoặc Vue + Element Plus | Giao diện quản trị, lịch, form, dashboard. Có thể dùng FullCalendar để hiển thị lịch. |
| Backend API | FastAPI (Python) | REST API, validation bằng Pydantic, dễ tích hợp OR-Tools/ML. |
| CSDL | PostgreSQL; tùy chọn PostGIS | Quản lý dữ liệu nghiệp vụ; PostGIS nếu làm truy vấn không gian. |
| ORM/Migration | SQLAlchemy + Alembic | Mô hình dữ liệu, migration và seed database. |
| Xác thực | JWT + RBAC | Phân quyền theo vai trò và endpoint. |
| AI – tối ưu hóa | Google OR-Tools CP-SAT / Routing Solver | Tạo lịch và điều phối thỏa ràng buộc, tối thiểu hóa travel/overtime và cân bằng tải. |
| AI – học máy | scikit-learn / XGBoost + joblib | Bắt buộc huấn luyện mô hình dự báo thời lượng dịch vụ; lưu model artifact/version để backend sử dụng khi lập lịch. |
| Bản đồ | Leaflet + OpenStreetMap; geocoding/routing theo dịch vụ phù hợp | Hiển thị điểm dịch vụ, tuyến dự kiến; phải tuân thủ điều khoản nguồn dữ liệu/API. |
| Phân tích | Pandas, NumPy, Matplotlib | Tiền xử lý và thực nghiệm. |
| Kiểm thử | pytest, Postman/Bruno | Unit test, API test, integration test. |
| Triển khai | Docker Compose | Đóng gói frontend/backend/database; thuận lợi demo và chấm đồ án. |

7. Các chức năng cần triển khai

| STT | Chức năng | Yêu cầu thực hiện | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập và phân quyền | Đăng nhập/đăng xuất; đổi mật khẩu; giới hạn chức năng theo role; ghi nhật ký các thao tác quan trọng. | Bắt buộc |
| 2 | Quản lý khách hàng | CRUD; địa chỉ/tọa độ; người liên hệ; lịch sử yêu cầu và lịch chăm sóc. | Bắt buộc |
| 3 | Quản lý nhân viên | CRUD; loại nhân viên; kỹ năng/chứng chỉ; vị trí cơ sở; tải tối đa; trạng thái. | Bắt buộc |
| 4 | Quản lý dịch vụ/kỹ năng | Khai báo thời lượng mặc định, yêu cầu kỹ năng tối thiểu và trạng thái hoạt động. | Bắt buộc |
| 5 | Quản lý lịch làm/rảnh/nghỉ | Khai báo availability; kiểm tra overlap; phê duyệt nghỉ nếu triển khai. | Bắt buộc |
| 6 | Tiếp nhận yêu cầu chăm sóc | Chọn dịch vụ, khung giờ, thời lượng, địa chỉ, ưu tiên nghiệp vụ; xác thực dữ liệu đầu vào. | Bắt buộc |
| 7 | Kiểm tra xung đột | Cảnh báo nhân viên trùng lịch, ngoài ca, thiếu kỹ năng hoặc không đủ thời gian di chuyển. | Bắt buộc |
| 8 | AI đề xuất nhân sự | Dùng duration do mô hình ML dự báo; lọc ứng viên hợp lệ; tính điểm; trả top-k cùng breakdown/explanation; cho phép điều phối viên chốt hoặc override có lý do. | Bắt buộc |
| 9 | Tạo lịch theo ngày | Chạy OR-Tools cho nhiều yêu cầu cùng lúc, sử dụng predicted duration và travel time; lưu phiên bản lịch, objective và cho phép điều chỉnh thủ công. | Bắt buộc |
| 10 | Bản đồ/tuyến | Hiển thị vị trí các lượt thăm và tuyến theo nhân viên; cache distance/travel-time matrix. | Nên có |
| 11 | Theo dõi thực hiện | Trạng thái: planned/confirmed/en-route/in-progress/completed/cancelled; ghi thời gian thực tế. | Nên có |
| 12 | Dashboard/KPI | Yêu cầu theo ngày; tỷ lệ hoàn thành; tổng travel time; overtime; phân bố tải; số conflict; top dịch vụ. | Bắt buộc |
| 13 | Thông báo | Thông báo thay đổi lịch cho nhân viên/điều phối viên. | Nâng cao |
| 14 | Phản hồi/đánh giá | Điểm hài lòng và nhận xét; dashboard chất lượng dịch vụ. | Nâng cao |
| 15 | AI dự báo thời lượng dịch vụ | Huấn luyện mô hình regression để dự báo số phút cần cho mỗi yêu cầu; cung cấp prediction cho conflict checking và tối ưu lịch. | Bắt buộc – ML |
| 16 | Giải thích đề xuất AI | Hiển thị predicted duration, top-k nhân sự, điểm từng tiêu chí, các ràng buộc thỏa/không thỏa và lý do ứng viên bị loại. | Bắt buộc |
| 17 | Dự báo nhu cầu | Dự báo số yêu cầu theo ngày/khung giờ/khu vực để hỗ trợ chuẩn bị nhân lực; chỉ thực hiện sau khi mô-đun duration prediction đã hoàn chỉnh. | Nâng cao – ML |

8. Thiết kế mô-đun AI hỗ trợ lập lịch và điều phối

8.1. Lọc ràng buộc cứng và đánh giá tiêu chí mềm

Tầng 1 – lọc hợp lệ (hard constraints): một nhân viên chỉ được đưa vào danh sách ứng viên nếu thỏa tất cả điều kiện bắt buộc: có kỹ năng/chứng chỉ cần thiết; đang ở trạng thái làm việc; có availability bao phủ thời gian dịch vụ; không trùng với phân công khác; có đủ thời gian di chuyển từ công việc trước đến công việc mới; không vượt giới hạn thời gian làm việc/ngày. Nếu không có ứng viên, hệ thống phải giải thích ràng buộc nào làm tập ứng viên rỗng.

Tầng 2 – xếp hạng/tối ưu (soft criteria): với các ứng viên hợp lệ, đánh giá mức phù hợp theo kỹ năng, thời gian di chuyển, tải công việc, tính liên tục chăm sóc (nếu cùng khách hàng đã từng được nhân viên phục vụ), chênh lệch so với khung giờ mong muốn và các tiêu chí nghiệp vụ khác.

8.2. Xếp hạng ứng viên bằng mô hình chấm điểm đa tiêu chí

Có thể dùng mô hình điểm chuẩn hóa trong [0,1]:

Score(e,r) = w₁·SkillFit + w₂·TimeFit + w₃·DistanceScore + w₄·WorkloadBalance + w₅·Continuity

Trong đó tổng các trọng số bằng 1. Bộ trọng số khởi tạo tham khảo có thể là 0,30; 0,25; 0,20; 0,15; 0,10. Đây chỉ là baseline; sinh viên phải thử nghiệm độ nhạy hoặc so sánh ít nhất 2–3 cấu hình trọng số. Không nên chọn trọng số tùy ý rồi coi là tối ưu.

| Thành phần | Cách tính gợi ý | Giải thích cho người dùng |
| --- | --- | --- |
| SkillFit | Tỷ lệ kỹ năng yêu cầu được đáp ứng; kỹ năng bắt buộc đã lọc ở tầng hard constraint. | “Nhân viên đáp ứng 4/4 kỹ năng yêu cầu, trong đó 2 kỹ năng vượt mức tối thiểu.” |
| TimeFit | 1 nếu khớp hoàn toàn khung giờ; giảm theo mức lệch cho phép. | “Khung giờ phù hợp; không cần đổi lịch hiện có.” |
| DistanceScore | Chuẩn hóa nghịch với thời gian/khoảng cách di chuyển. | “Dự kiến 12 phút di chuyển từ lượt thăm trước.” |
| WorkloadBalance | Điểm cao khi tổng phút làm trong ngày thấp hơn mức mục tiêu, tránh dồn việc. | “Tải hiện tại 240/480 phút, thấp hơn các ứng viên còn lại.” |
| Continuity | Tăng điểm nếu cùng nhân viên đã phục vụ khách hàng trước đó và tiêu chí này được phép dùng. | “Đã phục vụ khách hàng này 3 lần trước.” |

8.3. Tối ưu hóa lịch và điều phối bằng OR-Tools

Khi lập lịch cho nhiều yêu cầu cùng ngày, không nên chỉ chọn người có điểm cao nhất cho từng yêu cầu độc lập vì lựa chọn cục bộ có thể tạo lịch tổng thể kém. Khuyến nghị xây dựng mô hình CP-SAT hoặc routing với time windows.

Biến quyết định x[e,r] ∈ {0,1}: nhân viên e có được phân công cho yêu cầu r hay không.

Ràng buộc: mỗi yêu cầu cần tối đa/một nhân viên theo thiết kế; nhân viên không nhận hai công việc chồng thời gian; chỉ phân công nếu đáp ứng kỹ năng và availability; giới hạn tổng phút/ngày; bảo đảm travel time giữa các lượt thăm; time window của khách hàng.

Hàm mục tiêu có thể tối thiểu hóa tổng chi phí = α·travel_minutes + β·overtime_minutes + γ·workload_imbalance + δ·time_window_deviation + ε·continuity_penalty. Các hệ số phải được mô tả và kiểm tra độ nhạy.

Nên thiết kế timeout cho solver (ví dụ vài chục giây trong demo) và có fallback heuristic nếu không tìm được lời giải kịp thời.

Mỗi lần chạy lưu thuật toán, tham số, objective value, solve time và lịch kết quả vào schedule_versions để phục vụ thực nghiệm.

8.4. Mô hình học máy bắt buộc: dự báo thời lượng dịch vụ

Vì tên đề tài chính thức có “tích hợp AI”, đồ án phải có ít nhất một mô hình học máy được huấn luyện, kiểm thử và tích hợp vào luồng nghiệp vụ. Bài toán được khuyến nghị và xem là bắt buộc trong hướng dẫn này là dự báo thời lượng dịch vụ tại nhà. Kết quả dự báo sẽ thay thế/hiệu chỉnh thời lượng mặc định của loại dịch vụ trước khi kiểm tra xung đột và tối ưu lịch.

| Bài toán ML | Input | Output | Mô hình baseline | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự báo thời lượng (bắt buộc) | Loại dịch vụ, ngày/giờ, khu vực, khoảng cách, loại nhân viên, mức kỹ năng, priority và dữ liệu lịch sử phù hợp | Số phút dự kiến cho lượt chăm sóc | Mean/Median, Linear/Ridge, Random Forest, XGBoost | MAE, RMSE, R² |
| Dự báo nhu cầu (nâng cao) | Ngày trong tuần, tháng, khung giờ, loại dịch vụ, khu vực, lịch sử số yêu cầu | Số yêu cầu dự kiến | Poisson/Linear Regression, Random Forest, XGBoost | MAE, RMSE, MAPE khi phù hợp |

8.5. Quy trình huấn luyện và tích hợp mô hình AI

Bước AI-1 – Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện: trích service request đã hoàn tất, actual_start/actual_end hoặc actual_duration; loại bản ghi thiếu/không hợp lệ; tạo data dictionary cho từng feature.

Bước AI-2 – Tiền xử lý: xử lý missing value, mã hóa biến phân loại, chuẩn hóa khi cần; tuyệt đối tránh data leakage từ các trường chỉ xuất hiện sau khi dịch vụ hoàn tất.

Bước AI-3 – Chia dữ liệu: nếu có dữ liệu theo thời gian, ưu tiên train trên giai đoạn trước và test trên giai đoạn sau; nếu synthetic độc lập có thể dùng train/validation/test hoặc 5-fold CV.

Bước AI-4 – Huấn luyện baseline và mô hình ML: Mean/Median → Linear/Ridge → Random Forest/XGBoost; tinh chỉnh tham số ở mức vừa phải và ghi lại toàn bộ cấu hình.

Bước AI-5 – Chọn mô hình và lưu artifact: lưu pipeline tiền xử lý + model bằng joblib trong môi trường demo; ghi model_version và metrics vào bảng ai_model_versions.

Bước AI-6 – Tích hợp backend: endpoint /ai/predict-duration nhận feature của yêu cầu mới, trả predicted_duration, model_version và metadata; predicted_duration được dùng cho conflict checking và OR-Tools.

Bước AI-7 – Giám sát và giải thích: hiển thị giá trị dự báo, đặc trưng chính hoặc feature importance/SHAP ở mức phù hợp; lưu prediction để sau này so sánh predicted với actual duration.

Yêu cầu đánh giá tối thiểu: so sánh với baseline Median/Mean Duration; thử Linear/Ridge Regression và ít nhất một mô hình cây như Random Forest hoặc XGBoost; tách train/validation/test hoặc dùng cross-validation phù hợp; báo MAE, RMSE và R²; cố định random seed; lưu pipeline tiền xử lý và model artifact. Chọn mô hình tốt nhất dựa trên validation, sau đó chỉ báo kết quả cuối trên test set. Nếu dữ liệu synthetic/benchmark không phản ánh đầy đủ thực tế, phải nêu rõ giới hạn và không suy rộng kết quả sang hoạt động y tế thực tế.

9. Luồng xử lý AI đề xuất nhân sự và lập lịch

Nhận service request và kiểm tra đủ dữ liệu: service, time window, location, priority và các feature cần thiết cho mô hình AI.

Gọi mô hình AI để dự báo predicted_duration cho yêu cầu mới; nếu mô hình không khả dụng thì fallback về default_duration và ghi rõ trạng thái fallback.

Truy vấn service_required_skills; lấy danh sách nhân viên active có kỹ năng/chứng chỉ còn hiệu lực.

Kiểm tra availability, lịch hiện tại, giới hạn phút/ngày, predicted_duration và travel feasibility; loại mọi ứng viên vi phạm hard constraints.

Tính SkillFit, TimeFit, DistanceScore, WorkloadBalance, Continuity và các tiêu chí đã chuẩn hóa cho từng ứng viên hợp lệ.

Tạo top-k bằng weighted score cho một yêu cầu đơn lẻ; với nhiều yêu cầu, đưa tập ứng viên, predicted_duration và travel matrix vào OR-Tools để tối ưu toàn cục.

Trả top-k hoặc lịch toàn ngày kèm predicted_duration, breakdown điểm, objective, cảnh báo và lý do loại ứng viên.

Điều phối viên xem giải thích, chấp nhận/chỉnh sửa; hệ thống lưu lựa chọn cuối cùng, model_version và lý do override nếu có.

Sau khi hoàn thành, lưu actual_duration và actual travel time; đối chiếu predicted–actual để đánh giá sai số và tạo dữ liệu cho lần huấn luyện tiếp theo.

10. API gợi ý

| Method | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Đăng nhập và cấp token. |
| GET/POST | /customers | Danh sách/tạo khách hàng. |
| GET/POST | /employees | Danh sách/tạo nhân viên. |
| GET/POST | /services | Quản lý dịch vụ và kỹ năng yêu cầu. |
| GET/POST | /availability | Quản lý lịch rảnh/ca làm. |
| GET/POST | /service-requests | Tạo và quản lý yêu cầu chăm sóc. |
| GET | /recommendations/{request_id} | Trả top-k nhân sự cùng predicted duration, breakdown điểm và explanation. |
| POST | /schedule/optimize | Sinh lịch tối ưu cho một ngày/khoảng ngày bằng OR-Tools sử dụng predicted duration. |
| POST | /assignments/{id}/confirm | Chốt phân công. |
| GET | /dashboard/kpis | Trả các chỉ số quản trị. |
| GET | /schedule/versions/{date} | Xem các phiên bản lịch/thuật toán đã chạy. |
| POST | /ai/predict-duration | Dự báo thời lượng dịch vụ cho một yêu cầu; trả model_version và prediction metadata. |
| GET | /ai/models/active | Xem mô hình AI đang kích hoạt và metrics chính. |
| POST | /ai/retrain | Tùy chọn cho môi trường quản trị/demo: huấn luyện lại mô hình từ dữ liệu đã chuẩn bị; không cho người dùng thường gọi. |

11. Thực nghiệm và đánh giá kết quả

11.1. Thiết kế kịch bản dữ liệu

Cần đánh giá hai lớp: (A) mô hình ML dự báo thời lượng; (B) hiệu quả lập lịch/điều phối end-to-end. Với phần lập lịch, nên có ít nhất 3 mức tải: Small (10 nhân viên, 30 yêu cầu/ngày), Medium (25 nhân viên, 100 yêu cầu/ngày), Large (50 nhân viên, 250 yêu cầu/ngày). Nếu máy tính không đủ mạnh có thể điều chỉnh nhưng phải giữ tỷ lệ và báo rõ cấu hình.

| Kịch bản | Đặc điểm |
| --- | --- |
| S1 – Bình thường | Time window rộng, tỷ lệ nhân viên/nhu cầu đủ, kỹ năng phân bố cân bằng. |
| S2 – Time window chặt | Nhiều yêu cầu có khung giờ hẹp; đánh giá số request không xếp được và thời gian solver. |
| S3 – Thiếu kỹ năng | Một số kỹ năng hiếm; kiểm tra khả năng giải thích infeasible. |
| S4 – Quá tải | Nhu cầu cao; đánh giá overtime/unscheduled requests và cân bằng tải. |
| S5 – Biến cố | Nhân viên nghỉ đột xuất hoặc 10% yêu cầu đổi giờ; đo thời gian tái lập lịch và số phân công bị thay đổi. |

11.2. Baseline so sánh

Baseline A – First feasible: dùng default_duration, duyệt nhân viên theo thứ tự và chọn người đầu tiên thỏa ràng buộc.

Baseline B – Nearest feasible: dùng default_duration, chọn nhân viên hợp lệ có travel time nhỏ nhất.

Proposed 1 – AI + Weighted Ranking: dùng predicted_duration, lọc hard constraints và xếp hạng theo điểm đa tiêu chí.

Proposed 2 – AI + Optimization: dùng predicted_duration + OR-Tools tối ưu lịch toàn cục. Nên bổ sung ablation “OR-Tools với default_duration” để đo riêng lợi ích của mô hình ML.

11.3. Chỉ số đánh giá

| Nhóm | Metric | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Khả thi | Feasible assignment rate = số request được xếp / tổng request | Mức độ hệ thống tạo được lịch thỏa ràng buộc. |
| Khoảng cách | Total/mean travel minutes hoặc km | Chi phí di chuyển của toàn bộ lịch. |
| Hiệu suất | Solver/runtime | Thời gian cần để tạo lịch. |
| Cân bằng tải | Std. dev. hoặc Gini của tổng phút làm theo nhân viên | Mức độ phân bổ công việc công bằng. |
| Làm thêm | Total overtime minutes | Mức vượt giới hạn lịch làm. |
| Ổn định | Number/% assignments changed after rescheduling | Mức xáo trộn khi có biến cố. |
| Phù hợp | Average recommendation score / skill satisfaction | Mức đáp ứng tiêu chí mềm. |
| Chất lượng hệ thống | API response time; test pass rate; lỗi nghiệp vụ | Đánh giá phần mềm. |
| AI/ML – bắt buộc | MAE, RMSE, R²; sai số theo loại dịch vụ/khu vực | Đánh giá chất lượng dự báo thời lượng và phát hiện nhóm trường hợp mô hình dự báo kém. |
| Tác động AI | Δ travel time, Δ feasible rate, Δ overtime, Δ workload imbalance so với default_duration/baseline | Đo lợi ích thực tế của việc đưa dự báo AI vào quy trình lập lịch, không chỉ đánh giá mô hình ML riêng lẻ. |

Đối với ML, cần báo rõ cách chia train/validation/test, feature, hyperparameter, random seed và phiên bản thư viện; so sánh tối thiểu với Mean/Median baseline. Đối với lập lịch, chạy lặp lại nhiều random seed/kịch bản (ví dụ 5 seed), báo mean ± standard deviation. Cần thực hiện ít nhất một ablation: (1) default_duration + OR-Tools và (2) predicted_duration + OR-Tools để định lượng tác động của AI. Với bài toán tối ưu, ghi rõ time limit và phiên bản solver. Có thể dùng Wilcoxon signed-rank hoặc paired t-test khi dữ liệu và giả định phù hợp; quan trọng nhất là báo chênh lệch thực tế/effect size và phân tích các ca thất bại.

12. Kiểm thử hệ thống

| Loại kiểm thử | Ví dụ bắt buộc |
| --- | --- |
| Unit test | Hàm kiểm tra overlap; chuẩn hóa điểm; kiểm tra kỹ năng; tính workload; tính availability. |
| API test | Tạo request hợp lệ/không hợp lệ; quyền truy cập theo role; confirm assignment; pagination/filter. |
| Integration test | Tạo request → recommendations → confirm → update status → dashboard. |
| Constraint test | Không cho phép phân công thiếu kỹ năng, trùng lịch, ngoài ca hoặc vượt ràng buộc bắt buộc. |
| Security basic | Mật khẩu hash; kiểm tra token; không trả field nhạy cảm không cần thiết; validate input. |
| Usability | Cho 3–5 người dùng thử theo kịch bản tác vụ; ghi thời gian hoàn thành, lỗi và phản hồi nếu điều kiện cho phép. |
| AI/ML test | Kiểm thử schema input; giá trị prediction hợp lệ; fallback khi model lỗi; model version; kiểm tra cùng input/model cho kết quả nhất quán. |
| End-to-end AI test | Tạo request → predict duration → recommendation/optimize → confirm → complete → lưu actual duration → dashboard/experiment log. |

13. Giao diện tối thiểu

Login và quản lý người dùng/role.

Dashboard tổng quan.

Màn hình khách hàng và lịch sử yêu cầu.

Màn hình nhân viên, kỹ năng, availability và tải công việc.

Màn hình danh mục dịch vụ và yêu cầu kỹ năng.

Màn hình tạo service request.

Màn hình calendar theo ngày/tuần của toàn hệ thống và theo nhân viên.

Màn hình “Đề xuất phân công AI” hiển thị predicted duration, top-k, breakdown điểm, ràng buộc, cảnh báo và nút chốt.

Màn hình tối ưu lịch toàn ngày: so sánh lịch baseline và lịch AI/OR-Tools theo KPI; cho phép xem objective và các yêu cầu chưa xếp được.

Màn hình bản đồ/tuyến nếu triển khai GIS.

Màn hình báo cáo thực nghiệm/KPI.

Điểm quan trọng về UX/UI: không chỉ hiển thị “AI chọn nhân viên A”. Giao diện phải hiển thị predicted duration, model version (ở mức quản trị), kỹ năng phù hợp, thời gian rảnh, thời gian di chuyển, workload, điểm từng tiêu chí và lý do ứng viên khác bị loại. Điều phối viên luôn có quyền kiểm tra/chỉnh sửa; hệ thống phải ghi nhận override để bảo đảm AI hỗ trợ con người thay vì tự động thay thế quyết định quản lý.

14. Lộ trình thực hiện gợi ý 12 tuần

| Tuần | Công việc | Sản phẩm kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dùng thống nhất tên đề tài chính thức; hoàn thiện phạm vi, actor, quy trình nghiệp vụ, yêu cầu chức năng/phi chức năng; xác định bài toán AI dự báo thời lượng. | Proposal 3–5 trang; BPMN/use case; mô tả bài toán AI. |
| 2 | Thiết kế ERD, data dictionary, model_versions/predictions; tạo migration và seed data đầu tiên. | ERD + PostgreSQL chạy được; seed v1. |
| 3 | Xây backend nền tảng: auth, RBAC, customers, employees, services, skills; chuẩn bị API contract. | API + Postman/Bruno collection. |
| 4 | Availability, service request, assignment, conflict checking; ghi nhận actual duration. | Luồng nghiệp vụ cơ bản chạy end-to-end. |
| 5 | Frontend CRUD, calendar, dashboard cơ bản; chuẩn bị màn hình AI recommendation. | Prototype dùng được. |
| 6 | Chuẩn bị dataset ML, feature engineering; huấn luyện Mean/Median, Linear/Ridge, Random Forest/XGBoost. | Notebook/script huấn luyện + bảng MAE/RMSE/R². |
| 7 | Chọn mô hình duration tốt nhất; lưu model artifact/version; tích hợp /ai/predict-duration; tích hợp distance/travel matrix. | AI prediction API + cache travel matrix. |
| 8 | Xây hard constraints + weighted ranking + explanation; tích hợp OR-Tools dùng predicted duration. | Top-k AI + optimize API + schedule version. |
| 9 | Hoàn thiện bộ synthetic/benchmark và script thực nghiệm; tạo baseline/ablation config. | Dataset + experiment config + reproducible seeds. |
| 10 | Chạy thực nghiệm ML và scheduling trên nhiều kịch bản/seed; xuất CSV/biểu đồ; phân tích lỗi. | Bảng kết quả ML + scheduling + ablation. |
| 11 | Hoàn thiện kiểm thử AI/system, UX/UI, Docker, tài liệu cài đặt và demo. | Bản demo ổn định; test report. |
| 12 | Hoàn thiện báo cáo, slide, video/demo script; rà soát sự thống nhất giữa tên đề tài, phương pháp AI và kết quả. | Bản nộp cuối. |

15. Cấu trúc báo cáo đồ án

| Chương | Nội dung bắt buộc |
| --- | --- |
| Mở đầu | Bối cảnh, vấn đề, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, đóng góp và cấu trúc báo cáo. |
| Chương 1. Cơ sở lý thuyết và công nghệ | Hệ thống thông tin quản lý; AI/ML regression; scheduling/routing; multi-criteria; constraint optimization/OR-Tools; explainable AI; công nghệ web/CSDL; related work. |
| Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống | BPMN/use case; requirement; architecture; ERD; data dictionary; sequence/activity; security/RBAC; UI wireframe. |
| Chương 3. Phương pháp AI | Mô hình dự báo thời lượng: dữ liệu, feature, preprocessing, thuật toán, train/validation/test; hard/soft constraints; weighted ranking; mô hình OR-Tools; hàm mục tiêu; explanation; quy trình tích hợp AI end-to-end. |
| Chương 4. Cài đặt hệ thống | Các module, API, giao diện, CSDL, AI inference service, model versioning, bản đồ/travel matrix, solver, triển khai; chỉ trình bày đoạn mã cốt lõi khi cần. |
| Chương 5. Thực nghiệm và đánh giá | Dataset/kịch bản, baseline ML, baseline scheduling, metric, cấu hình máy, tham số, kết quả dự báo, kết quả lập lịch, ablation predicted_duration vs default_duration, bảng/biểu đồ, phân tích lỗi và sensitivity. |
| Kết luận và hướng phát triển | Mức độ đạt mục tiêu, giới hạn, hướng mở rộng: real-time, mobile, self-host routing/geocoding, demand forecasting, multi-visit synchronization. |
| Phụ lục | Data dictionary, API list, hướng dẫn cài đặt/demo, test cases, link source code và dữ liệu synthetic. |

16. Sản phẩm tối thiểu phải nộp

Mã nguồn frontend + backend có README hướng dẫn cài đặt.

File database migration/schema + seed data synthetic, không chứa dữ liệu cá nhân thực.

Sơ đồ ERD, use case/BPMN và kiến trúc hệ thống.

Mô-đun AI dự báo thời lượng đã huấn luyện, có file model/pipeline, metrics, model version và API inference hoạt động.

Mô-đun đề xuất nhân sự + OR-Tools tạo lịch sử dụng predicted duration; có explanation, baseline và cơ chế kiểm tra xung đột.

Bộ script thực nghiệm, file CSV kết quả và notebook/vẽ biểu đồ có thể tái lập.

Báo cáo đồ án và slide trình bày.

Video/demo script ngắn để xử lý tình huống demo trực tiếp không ổn định.

17. Tiêu chí để đề tài có chất lượng tốt hơn mức CRUD

Đề tài chỉ quản lý khách hàng/nhân viên/lịch rồi gắn một nút “AI gợi ý” đơn giản sẽ chưa tương xứng với tên đề tài. Để đạt chất lượng tốt, cần chứng minh ít nhất năm yếu tố: (1) mô hình hóa ràng buộc nghiệp vụ rõ; (2) mô hình ML dự báo có baseline và metric; (3) thuật toán đề xuất/tối ưu có baseline; (4) giải thích được đề xuất; (5) thực nghiệm end-to-end chứng minh predicted duration ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng lịch.

Nếu tiến độ tốt, có thể phát triển theo hướng hybrid AI for home-healthcare scheduling: mô hình ML dự báo thời lượng + multi-objective optimization + explainable recommendation. Hướng này có tiềm năng phát triển thành bài báo sinh viên nếu bộ dữ liệu, baseline, ablation và thực nghiệm được tổ chức tái lập, đồng thời nêu rõ giới hạn của dữ liệu synthetic/benchmark.

18. Checklist trước khi gửi cô duyệt proposal chi tiết

☐ Tên đề tài dùng thống nhất: “Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà tích hợp AI hỗ trợ lập lịch và điều phối nhân sự y tế”.

☐ Một sơ đồ BPMN hoặc activity diagram của quy trình hiện tại và quy trình đề xuất.

☐ Danh sách actor + 10–15 use case chính.

☐ ERD bản đầu, ít nhất các bảng customers, employees, skills, services, requests, availability, assignments.

☐ Một trang mô tả hard constraints, soft criteria và cách predicted duration được sử dụng trong lập lịch.

☐ Xác định baseline ML (Mean/Median) + mô hình ML dự báo duration + baseline scheduling + phương pháp AI/OR-Tools đề xuất.

☐ Kế hoạch dữ liệu cho ML và scheduling: nguồn, số lượng mẫu, feature, target actual_duration, cách chia train/validation/test và dữ liệu benchmark/synthetic.

☐ Wireframe 5 màn hình chính.

☐ Kế hoạch thực nghiệm gồm metric ML, metric scheduling, ablation default_duration vs predicted_duration và nhiều random seed/kịch bản.

☐ Kế hoạch 12 tuần có mốc demo trung gian.

19. Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện đề tài

Thảo nên thực hiện theo thứ tự dưới đây. Không nên bắt đầu bằng mô hình AI trước khi quy trình nghiệp vụ, CSDL và dữ liệu đầu vào đã được thiết kế ổn định. Mỗi bước đều có sản phẩm kiểm tra cụ thể để cô có thể góp ý theo từng mốc.

| Bước | Việc cần thực hiện | Sản phẩm cần có | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chốt bài toán nghiệp vụ | Khảo sát quy trình tiếp nhận yêu cầu chăm sóc tại nhà; xác định actor, trạng thái yêu cầu, quy tắc phân công, trường hợp đổi/hủy lịch và nhân viên nghỉ đột xuất. | BPMN/activity diagram; danh sách actor; 10–15 use case; functional/non-functional requirements. | Có thể mô tả đầy đủ một yêu cầu từ lúc tạo đến lúc hoàn tất và các ngoại lệ chính. |
| 2. Thiết kế CSDL | Thiết kế ERD và data dictionary; chuẩn hóa dữ liệu; bổ sung bảng skills, availability, requests, assignments, travel_matrix, ai_model_versions, ai_predictions, recommendation_logs. | ERD; data dictionary; PostgreSQL schema; migration. | Tạo được dữ liệu mẫu và truy vấn được toàn bộ quan hệ cần cho recommendation/scheduling. |
| 3. Chuẩn bị dữ liệu demo/benchmark | Tạo synthetic customers/employees/services/requests; import hoặc chuyển đổi một phần benchmark HHCRSP; xây actual_duration hợp lý và có nhiễu để phục vụ proof-of-concept ML. | seed_database.py; CSV/JSON nguồn; tài liệu mô tả cách sinh dữ liệu và random seed. | Dữ liệu đủ cho CRUD, ML và scheduling; không chứa dữ liệu sức khỏe định danh người thật. |
| 4. Xây hệ thống quản lý nền tảng | Xây authentication/RBAC, CRUD khách hàng, nhân viên, kỹ năng, dịch vụ, availability, service request, assignment, trạng thái thực hiện và audit log. | Backend API + frontend CRUD + Postman/Bruno tests. | Luồng request → assignment thủ công → complete chạy end-to-end. |
| 5. Xây travel-time layer | Geocode địa chỉ demo; tạo/cache ma trận distance/travel time; kiểm tra khả năng di chuyển giữa hai lượt thăm. | travel_matrix; API/service tính travel; bản đồ demo nếu có. | Không gọi API lặp lại không cần thiết; thuật toán có thể lấy travel_minutes ổn định. |
| 6. Xây dataset cho AI | Từ request đã hoàn tất tạo bảng ML gồm feature và target actual_duration_minutes; xử lý missing/outlier; tránh dùng thuộc tính gây leakage. | ml_dataset.csv/parquet; data dictionary; notebook EDA. | Giải thích được ý nghĩa từng feature và vì sao feature có sẵn trước thời điểm lập lịch. |
| 7. Huấn luyện mô hình AI | Huấn luyện Mean/Median baseline, Linear/Ridge, Random Forest và/hoặc XGBoost; chia train/validation/test; đánh giá MAE, RMSE, R²; chọn mô hình theo validation. | train_duration_model.py/notebook; metrics.csv; biểu đồ predicted vs actual; model artifact. | Có ít nhất một mô hình tốt hơn baseline hợp lý hoặc phân tích rõ vì sao chưa tốt. |
| 8. Tích hợp AI inference | Tạo /ai/predict-duration; backend lấy feature của request, gọi model, trả predicted_duration và model_version; lưu ai_predictions. | AI service/API; model registry đơn giản; test input/output/fallback. | Request mới có thể nhận predicted_duration tự động và prediction được lưu lại. |
| 9. Xây bộ lọc và ranking | Cài hard constraints: skill, availability, overlap, travel feasibility, max workload; sau đó chấm SkillFit/TimeFit/Distance/Workload/Continuity để trả top-k. | recommendation service; score breakdown; recommendation_logs. | Mỗi ứng viên được chọn hoặc bị loại đều có lý do kiểm tra được. |
| 10. Tối ưu lịch toàn cục | Xây OR-Tools CP-SAT hoặc Routing model dùng predicted_duration + travel time + time windows; đặt objective giảm travel/overtime/imbalance/deviation. | /schedule/optimize; schedule_versions; objective/logs. | Tạo được lịch cho một ngày, không vi phạm hard constraints; xử lý được infeasible/timeout. |
| 11. Xây giao diện AI | Thiết kế màn hình top-k, predicted duration, breakdown điểm, cảnh báo; calendar; bản đồ; màn hình so sánh KPI và cho phép điều phối viên override. | UI hoàn chỉnh; screenshot/demo script. | Người quản lý hiểu vì sao AI đề xuất phương án và vẫn kiểm soát quyết định cuối. |
| 12. Thực nghiệm | Đánh giá ML riêng; sau đó so sánh First feasible, Nearest feasible, Weighted AI, OR-Tools default_duration, OR-Tools predicted_duration trên S1–S5 và nhiều seed. | CSV kết quả; bảng mean±std; biểu đồ; ablation/sensitivity. | Có kết luận định lượng về lợi ích/giới hạn của mô hình AI đối với lập lịch. |
| 13. Kiểm thử và hoàn thiện | Unit/API/integration/constraint/security/usability tests; kiểm thử model fallback; Dockerize; README. | Test report; Docker Compose; README; dữ liệu demo. | Demo có thể chạy lại từ môi trường sạch theo README. |
| 14. Viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | Viết theo cấu trúc Chương 1–5; trình bày công thức, mô hình, thuật toán, thực nghiệm, phân tích lỗi, giới hạn; chuẩn bị slide và kịch bản demo. | Báo cáo; slide; phụ lục; source code; demo video/script. | Tên đề tài, mục tiêu, phương pháp AI, chức năng hệ thống và kết quả thực nghiệm thống nhất hoàn toàn. |

Mốc cô nên yêu cầu Thảo gửi duyệt lần đầu: proposal + BPMN/use case + ERD + kế hoạch dữ liệu/AI (feature, target, baseline, metric) trước khi lập trình sâu. Mốc duyệt lần hai: hệ thống CRUD chạy được + dataset ML + kết quả baseline. Mốc duyệt lần ba: AI inference + ranking + OR-Tools + bảng thực nghiệm sơ bộ.