Chào Thảo,

Cô đã xem báo cáo tiến độ em gửi. Nhìn chung, kết quả thực hiện đợt này tốt và tiến độ khá nhanh. Tuy nhiên, trước khi tập trung mạnh vào Frontend, em cần rà soát lại phần thực nghiệm và số liệu báo cáo, vì hiện còn một số điểm chưa nhất quán:

1. Thống nhất lại mô hình AI được chọn và toàn bộ số liệu liên quan.
Ở phần đầu báo cáo em ghi HistGradientBoosting đạt MAE 4.43 phút, R² = 0.920 và giảm 67.1% sai số. Bao_cao_Tien_do_Dot_2_Nguyen_Th… Nhưng bảng kết quả chi tiết phía sau lại cho thấy Random Forest có MAE = 4.710, R² = 0.9337, còn HistGradientBoosting có MAE = 4.750, R² = 0.9344 và bảng đánh dấu Random Forest là mô hình được chọn.  Em phải kiểm tra lại file kết quả gốc và chọn một bộ số liệu duy nhất để sử dụng xuyên suốt báo cáo, source code, model registry và ablation.

2. Rà lại số lượng test case.
Một số đoạn đầu báo cáo ghi 24 tests, trong khi phần cuối ghi 25/25 tests và log pytest thực tế cũng cho thấy 25 tests passed. Em thống nhất lại toàn bộ thành kết quả thực tế hiện tại.

3. Chưa nên kết luận quá mạnh từ ablation hiện nay.
Kết quả hiện tại chứng minh khá rõ AI làm giảm sai số dự báo thời lượng từ 12.33 xuống 4.71 phút, tương đương 61.8%. Đây là kết quả tốt. Tuy nhiên, các chỉ số scheduling chưa cho thấy AI cải thiện toàn diện: feasible rate vẫn 80%, tổng quãng đường và travel time không thay đổi, còn độ lệch tải tăng từ 31.97 lên 34.05. … Vì vậy, trong báo cáo hiện tại không nên viết rằng AI đã “triệt tiêu nguy cơ trễ hẹn dây chuyền” hoặc chắc chắn làm lịch tốt hơn. Em chỉ nên kết luận đúng những gì số liệu chứng minh.

4. Benchmark scheduling hiện còn quá nhỏ để phân biệt các thuật toán.
Kết quả Nearest Feasible, Weighted DSS và OR-Tools đang gần như giống hệt nhau về feasible rate, travel time, distance, workload và DSS score; chỉ khác runtime. Điều này cho thấy bộ test hiện tại chưa đủ khó để thể hiện ưu thế của tối ưu toàn cục.

Vì vậy, cô đồng ý với hướng em đề xuất: cần bổ sung Stress Test/Sensitivity Analysis, và đây nên là công việc ưu tiên trước khi hoàn thiện luận văn. Em tạo tối thiểu các mức tải 10, 25, 50 và 100 request/ngày; nếu máy chạy được có thể thêm 150–200 request. Với mỗi mức tải nên chạy nhiều random seed, ví dụ 5 seed, rồi báo cáo mean ± std cho:

- feasible assignment rate;

- số request không xếp được;

- total/mean travel time;

- overtime;

- workload imbalance;

- DSS score;

- solver runtime;

- số lần vi phạm/trễ lịch khi dùng actual duration để kiểm tra lại lịch đã lập.

Điểm cuối rất quan trọng. Để chứng minh AI duration prediction thực sự có lợi cho scheduling, em nên lập lịch bằng Default Duration và Predicted Duration, nhưng sau đó đánh giá cả hai lịch bằng Actual Duration. Khi đó có thể đo số ca thực tế bị overlap, số ca bắt đầu trễ, tổng số phút trễ và tỷ lệ lịch vẫn khả thi sau khi thay predicted/default duration bằng thời lượng thực tế. Đây sẽ là bằng chứng mạnh hơn nhiều so với chỉ so sánh MAE.

5. Về dữ liệu 800 mẫu, em cần ghi thật chính xác nguồn gốc. Nếu đây là dữ liệu synthetic được sinh từ script/seed theo bối cảnh Nha Trang thì phải gọi là synthetic dataset mô phỏng tại Nha Trang, không gọi là “dữ liệu thực tế”. Chỉ dùng cụm “dữ liệu thực tế” nếu đây thực sự là dữ liệu thu thập từ hoạt động chăm sóc tại nhà và em có nguồn, quy trình ẩn danh và căn cứ sử dụng phù hợp.

6. Về câu hỏi Human-in-the-loop: cô đề nghị dùng kết hợp dropdown + ghi chú tự do. Dropdown chứa một số lý do chuẩn như khoảng cách, kỹ năng/chuyên môn, khách hàng quen, yêu cầu thời gian, cân bằng tải, yêu cầu đặc biệt; thêm mục “Khác” để nhập ghi chú. Cách này vừa thuận tiện cho người dùng, vừa giúp em thống kê tỷ lệ và nguyên nhân Coordinator override Top-1 trong luận văn.

7. Về Dispatch Board: ưu tiên Timeline/Gantt theo trục thời gian làm màn hình chính cho Coordinator. Mỗi hàng có thể là một nhân viên, trục ngang là thời gian trong ngày, các assignment hiển thị thành block. Cách này trực quan hơn Kanban đối với bài toán lập lịch vì nhìn ngay được khoảng trống, overlap và chuỗi ca theo thời gian. Có thể bổ sung một Kanban nhỏ cho các request Unassigned / Proposed / Confirmed / Completed, nhưng không nên dùng Kanban thay cho màn hình lịch chính.

8. Giai đoạn tiếp theo em nên thực hiện theo thứ tự:
(i) sửa và thống nhất toàn bộ số liệu AI/benchmark hiện tại;
(ii) mở rộng benchmark + stress test nhiều mức tải và nhiều seed;
(iii) bổ sung đánh giá lịch bằng Actual Duration;
(iv) tích hợp OSRM/OpenStreetMap thay Haversine cố định 25 km/h để có travel time thực tế hơn;
(v) sau đó mới hoàn thiện React frontend, Dispatch Timeline, màn hình Recommendation/Override và dashboard thực nghiệm;
(vi) cuối cùng chạy lại toàn bộ experiment ở phiên bản chương trình cố định để lấy số liệu dùng trong báo cáo tốt nghiệp.

Phần frontend ở đợt tới cần đặc biệt thể hiện được giải thích của DSS, không chỉ hiển thị “AI chọn nhân viên A”. Khi Coordinator xem một recommendation, giao diện nên cho biết SkillFit, TimeFit, Distance, Workload, Continuity, tổng score, predicted duration và lý do các ứng viên khác bị loại.

Ngoài ra, trong báo cáo em đang dùng hệ số DSS cố định 0.30/0.25/0.20/0.15/0.10. Em nên bổ sung một sensitivity analysis nhỏ cho bộ trọng số để chứng minh kết quả không phụ thuộc hoàn toàn vào một cấu hình được lựa chọn chủ quan.

Nhìn chung, cô đánh giá phần lõi kỹ thuật của đề tài hiện đã đạt mức tốt và có thể chuyển sang giai đoạn hoàn thiện/thực nghiệm mở rộng. Việc quan trọng nhất lúc này không phải thêm nhiều thuật toán mới, mà là làm cho thực nghiệm đủ lớn, số liệu nhất quán và chứng minh rõ đóng góp của AI đối với bài toán lập lịch.

Lần sau em tiếp tục gửi một file Word báo cáo kèm source code/repository, trong email chỉ cần tóm tắt phần đã làm mới, kết quả chính, lỗi/vấn đề còn lại và các câu hỏi cụ thể cần cô tư vấn.

Chúc em thực hiện tốt.

Cô Thúy